1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal,  Fábio Alves Costa Fonseca e a empresa  Visual Construções e Serviços Ltda, acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 97, firmado aos  29 de junho de 2015, para execução  do objeto constante  no Contrato Original, considerando:

Considerando a justificativa do setor de engenharia, anexo;

Considerando que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro;

Considerando que a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 30.06.2016 à 31.12.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 15 de junho de 2016.

Fábio Alves Costa Fonseca                  Visual Construções e Serviços Ltda

Prefeito Municipal                                       Luiz Gustavo Leite Freitas

CONTRATANTE                                                  CONTRATADO

TESTEMUNHAS _______________________   ______________________________

O MUNICÍPIO DE IGARATINGA, torna público o extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº - - 97/15, firmado aos 29 de junho de 2015. Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 30.06.2016 à 31.12.2016. Fábio Alves Costa Fonseca – Prefeito Municipal.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal,  Fábio Alves Costa Fonseca e a empresa  Visual Construções e Serviços Ltda, acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 189/11, firmado aos  22 de julho de 2011, para execução  do objeto constante  no Contrato Original, considerando:

Que, trata-se de recursos do governo federal, Ministério da Saúde e este Município, e ainda não foi liberado o recurso da segunda parcela;

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 20.09.2012 à 17.04.2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em  três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 19 de setembro de 2012.

Fábio Alves Costa Fonseca                  Visual Construções e Serviços Ltda

Prefeito Municipal                                       Luiz Gustavo Leite Freitas

CONTRATANTE                                                  CONTRATADO

TESTEMUNHAS _______________________   ______________________________

O MUNICÍPIO DE IGARATINGA, torna público o extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº - - 189/11, firmado aos  22 de julho de 2011. Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 20.09.2012 à 17.04.2013. Fábio Alves Costa Fonseca – Prefeito Municipal.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal,  Fábio Alves Costa Fonseca e a empresa  Visual Construções e Serviços Ltda, acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 189/11, firmado aos  22 de julho de 2011, para execução  do objeto constante  no Contrato Original, considerando:

CONSIDERANDO que, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

CONSIDERANDO a justificativa técnica do setor de engenharia deste Município.

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Planilha de quantitativos, parte integrante do Contrato, passa a ter acréscimo de mais 14,97% (quatorze inteiro  e noventa e sete por cento). O acréscimo de acordo com a planilha de custos será no valor total de R$106.260,91 (cento e seis mil e duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos). O valor total do contrato passa a ser R$709.369,01 (setecentos e nove mil e trezentos e sessenta e nove reais e um centavos), com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em  três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 16 de abril de 2012.

Fábio Alves Costa Fonseca                  Visual Construções e Serviços Ltda

Prefeito Municipal                                       Luiz Gustavo Leite Freitas

CONTRATANTE                                                  CONTRATADO

TESTEMUNHAS _______________________   ______________________________

O MUNICÍPIO DE IGARATINGA, torna público o extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº - 189/11, firmado aos  22 de julho de 2011. A Planilha de quantitativos, parte integrante do Contrato, passa a ter acréscimo de mais 14,97% (quatorze inteiro  e noventa e sete por cento). O acréscimo de acordo com a planilha de custos será no valor total de R$106.260,91 (cento e seis mil e duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos), com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. Fábio Alves Costa Fonseca – Prefeito Municipal.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal,  Fábio Alves Costa Fonseca e a empresa  Visual Construções e Serviços Ltda, acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 189/11, firmado aos  22 de julho de 2011, para execução  do objeto constante  no Contrato Original, considerando:

Que, trata-se de recursos do governo federal, Ministério da Saúde e este Município, e ainda não foi liberado o recurso da segunda parcela;

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 18.04.2013 à 23.11.2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em  três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 16 de abril de 2013.

Fábio Alves Costa Fonseca                  Visual Construções e Serviços Ltda

Prefeito Municipal                                       Luiz Gustavo Leite Freitas

CONTRATANTE                                                  CONTRATADO

TESTEMUNHAS _______________________   ______________________________

O MUNICÍPIO DE IGARATINGA, torna público o extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº - - 189/11, firmado aos  22 de julho de 2011. Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 18.04.2013 à 23.11.2013. Fábio Alves Costa Fonseca – Prefeito Municipal.