1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA EMCONBRÁS - EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal, Fábio Alves Costa Fonseca e a empresa  Emconbrás – Empresa de Conservação Brasileira Ltda, acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 042/16, firmado aos 07 de março de 2016,  conforme objeto  constante no Contrato Original, considerando:

Considerando a justificativa do setor de engenharia, anexo;

Considerando que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro;

Considerando que  trata-se de recurso do contrato de repasse nº 101.7190-64/2014 e ainda não foi autorizado pela Caixa Econômica Federal a liberação do recurso para emissão da Ordem de serviço;

Considerando que a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 05.06.2016 à  02.09.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 03 de junho de 2016.

Fábio Alves Costa Fonseca

PREFEITO MUNICIPAL

Contratante

Emconbrás  - Empresa de Conservação Brasileira

Ricardo Franco Abreu

Contratado

1) Testemunha ___________________________

Regina Silva Rodrigues  - 076.513.786-01

2) Testemunha _________________________________

Bento José da Silva – 061.995.986 - 01

O MUNICÍPIO DE IGARATINGA, torna público o extrato do primeiro termo aditivo ao  contrato nº - 42/2016.  Fica ajustado a prorrogação de prazo com fundamento no art. 57, § 1º, II da  Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, com prazo de vigência a partir de 05.06.2016 à  02.09.2016. Igaratinga, 03 de junho de 2016.  Fábio Alves Costa Fonseca – Prefeito Municipal