1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA A & S CONSTRUTORA  LTDA.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal, Fábio Alves Costa Fonseca e a empresa  A & S CONSTRUTORA LTDA, acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 09/16, firmado aos 12 de janeiro de 2016, para execução  do objeto constante  no Contrato Original.

Considerando a justificativa do setor de engenharia, anexo;

Considerando que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em se tratando de reforma 50% (cinquenta por cento);

Considerando que a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando a necessidade de acrescer os quantitativos da planilha inicial, fica ajustada o acréscimo de mais ou menos 14,27% (quatorze virgula vinte e sete por cento), no valor de R$28.549,71 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), totalizando o valor do contrato em R$228.558,33 (duzentos e vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com embasamento no art. 65, parágrafo primeiro, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem em sua inteireza, as demais cláusula ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga,  06 de outubro de 2016.

Fábio Alves Costa Fonseca                         A & S Construtora Ltda

Prefeito Municipal

CONTRATANTE                                                  CONTRATADO

1) Testemunha ______________________________

Regina Silva  Rodrigues  - 076.513.786- 01

2) Testemunha ______________________________

Bento José da Silva – 061.995.986 – 01  De Acordo:  Júlio Cézar Ferreira da Silva

Procurador Municipal OAB-MG  113.882

O MUNICÍPIO DE IGARATINGA, torna público o extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº - 09⁄2016, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, acrescer os quantitativos da planilha inicial, fica ajustada o acréscimo de mais ou menos 14,27% (quatorze virgula vinte e sete por cento), no valor de R$28.549,71 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), totalizando o valor do contrato em R$228.558,33 (duzentos e vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com embasamento no art. 65, parágrafo primeiro, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. Igaratinga, 06 de outubro de 2016 - Fábio Alves Costa Fonseca – Prefeito Municipal